# Cahier des charges projet de gestion            d’une banque

# 1. Présentation du projet

## 1.1. Contexte

Dans le cadre du cours Projet Intégrateur, notre équipe doit développer une application bancaire fictive permettant de gérer des clients, des comptes et des opérations courantes.

L’objectif est de reproduire les fonctions essentielles d’une banque, mais dans un environnement simple et adapté à l’apprentissage. L’application servira de support pour mettre en pratique l’analyse des besoins, la conception UML, la gestion des versions et les méthodes Agile.

Le projet ne manipulera aucune donnée réelle.

Les utilisateurs visés seront donc :

- Les étudiants :  nous utiliserons l’application pour effectuer des opérations simulées qui sont toutes décrites dans les exigences fournies ;

- L’enseignant: ici agira comme administrateur et évaluera notre travail.

## 1.2. Objectifs

L’objectif principal est de livrer une application bancaire stable, claire et conforme aux exigences du projet.

Les objectifs spécifiques :

- Gérer des profils clients fictifs ;

- Offrir plusieurs types de comptes (chèques, épargne, crédit, investissements) ;

- Simuler des opérations bancaires courantes (virements, paiements, dépôts, retraits) ;

- Proposer une interface simple et intuitive ;

- Assurer une cohérence entre les exigences, la conception et le code ;

- Appliquer une démarche Agile avec Backlog, Sprints et gestion de versions.              Les performances attendues incluent une navigation fluide, des opérations rapides et une structure de code propre et maintenable.

1.3. Périmètre du projet

Ce qui sera inclus dans le projet

- Gestion des profils clients

- Gestion des comptes et transactions simulées

- Interface utilisateur graphique

- Historique et opérations planifiées

- Gestion des bénéficiaires et fournisseurs

- Paramètres globaux modifiables

- Tests unitaires et d’intégration

- Documentation technique et fonctionnelle

- Méthodologie Agile

Ce qui sera exclus dans le projet

- Connexion à de vraies institutions bancaires

- Données réelles ou sensibles

- API bancaires externes

- Sécurité bancaire avancée

- Déploiement en production

2. Description fonctionnelle

## 2.1. Besoins et exigences métiers

- Problématique à résoudre : L’application doit permettre aux étudiants de comprendre le fonctionnement d’une banque sans les contraintes d’un système réel. Elle doit être réaliste, mais simple à utiliser et à maintenir.

- Utilisateurs cibles :

1.  Les étudiants : qui peuvent consulter les comptes et effectuer des opérations du système.

2. L’enseignant : est supposé avoir tous les accès pour pouvoir effectuer des tests pour vérifier si toutes les exigences du projet ont été respectées.

- Scénarios d'utilisation

- Sélection d’un profil client et consultation des comptes.

- Virement entre deux comptes internes.

- Paiement d’une facture prédéfinie.

- Ajout d’un bénéficiaire.

- Dépôt de chèque simulé.

- Réinitialisation d’un profil par l’enseignant.

## 2.2. Fonctionnalités principales

- Gestion des profils clients

- Consultation des informations générales

- Gestion de plusieurs comptes bancaires

- Affichage des soldes par catégorie

- Virements internes et Interac simulés

- Paiement de factures

- Dépôts et retraits simulés

- Dépôt de chèques par simulation

- Historique des transactions

- Transactions récurrentes et futures

- Gestion simplifiée des cartes de crédit

- Paramètres globaux modifiables

- Réinitialisation d’un profil client

## 2.3. Interface Utilisateur

L’interface doit être simple, claire et inspirée des applications bancaires actuelles.

Caractéristiques attendues :

- Menus clairs ;

- Affichage lisible des informations financières ;

- Cohérence visuelle ;

- Compatibilité ordinateur et tablette ;

- Écrans dédiés pour chaque opération.

Des maquettes seront produites pour les écrans principaux.

## 2.4. Conditions d’utilisation

Les principales conditions d’utilisation qui seront exploités dans le cadre de ce projet sont :

- Utilisation en contexte académique

- Fonctionnement sur ordinateur ou tablette

- Aucune connexion Internet obligatoire

- Données fictives uniquement

- Stabilité même avec plusieurs profils clients

# 3. Description technique

## 3.1. Technologies à utiliser

Spécifier toutes les technologies utilisées pour la réalisation du projet.

- Langages de programmation utilisé pour les différentes parties du projet :

- Frontend (client)

- HTML

- CSS3

- JAVASCRIPT

- Backend

- NODE.JS

- Frameworks, plateforme ou bibliothèques de code spécifiques recommandés ou exigés.

- HTML

- CSS3

- JAVASCRIPT

- FETCH API

- EXPRESS.JS

- NODE-POSTGRES

- BCRYPT

- JSONWEBTOKEN

- DOTENV

- POSTGRES

- Base de données utilisé :

- SQLITE

## 3.2. Architecture du système

Spécifier, de façon générale, l’organisation du système que vous planifiez créer et de ses composants.

- Diagramme d’architecture, ou description textuelle de l’architecture du système. Spécifiez clairement le type d’architecture utilisé, comme le client-serveur, l’architecture microservices, etc. :

- Architecture client–serveur

- Application web accessible via navigateur

- Serveur (Backend / API REST)

- Traitement des requêtes

- Exécution directe des requêtes SQL

- Application des règles métier bancaires

- Base de données (PostgreSQL)

- Stockage sécurisé des utilisateurs, comptes et transactions

- Description textuelle de l’architecture

- Le client envoie des requêtes HTTP au serveur.

- Le serveur traite les requêtes et communique avec la base de données à l’aide de requêtes SQL.

- Les résultats sont retournés au client sous forme de réponses JSON.

- Les opérations financières utilisent des transactions SQL (BEGIN, COMMIT, ROLLBACK) pour garantir l’intégrité des données.

- Schéma d’intégration si l’application doit interagir avec d’autres systèmes.

## Schéma d’intégration

## Service d’envoi de courriels pour les notifications

## 3.3. Sécurité

Spécifier les exigences de sécurité, comme les mesures à prendre concernant la sécurité des données, la gestion des identifiants, les communications cryptées, etc.

- Sécurité des données

- Mots de passe hachés avec bcrypt

- Données sensibles protégées en base

- Utilisation de transactions SQL pour éviter les erreurs lors des virements

- Gestion des identifiants

- Authentification basée sur JWT

- Vérification des permissions utilisateur

- Expiration automatique des tokens

- Sécurité des communications

- Utilisation obligatoire du HTTPS

- Chiffrement TLS

- Protection contre les attaques

- Requêtes SQL préparées (prévention des injections SQL)

- Validation des entrées utilisateur

- Limitation du nombre de tentatives de connexion

- Journalisation des actions sensibles

## 3.4. Performance et scalabilité

Spécifier les critères de performance et les exigences spécifiques sur la capacité du projet à supporter un nombre défini d’utilisateurs ou de données. Par exemple :

- Le système doit répondre en moins de 2 secondes.

- Le système doit supporter 1000 utilisateurs simultanés.

- Critères de performance

- Temps de réponse maximum : < 2 secondes

- Temps de traitement d’une transaction : < 1 seconde

- Disponibilité du système : 99 %

- Scalabilité

- Support d’au moins 1000 utilisateurs simultanés

- Indexation des tables SQL

- Séparation logique des services

- Possibilité d’ajout de serveurs backend

- Optimisation

- Requêtes SQL optimisées

- Pagination des résultats

- Mise en cache partielle (optionnelle)

# 4. Planification et livrable

## 4.1. Phases du projet

Description et échéancier des différentes phases du projet. Il est important d’y ajouter les dates principales du projet. L’ajout d’un calendrier ou d’une forme de calendrier peut être intéressante ici.

### Phase 1 – Analyse des besoins (Semaine 1 à 2)

### Objectifs :

- Comprendre les besoins du client

- Identifier les fonctionnalités principales

- Définir les contraintes techniques et de sécurité

- Livrables intermédiaires :

- Cahier des charges

- Spécifications fonctionnelles

Phase 2 – Conception du système (Semaine 3 à 4)

- Objectifs :

- Définir l’architecture globale du système

- Concevoir le modèle de base de données SQL

- Définir les flux de données et les règles métier

- Livrables intermédiaires :

- Diagramme d’architecture

- Schéma de base de données

- Diagrammes UML (optionnel)

Phase 3 – Développement Backend (Semaine 5 à 7)

- Objectifs :

- Développer l’API serveur

- Implémenter l’authentification et la sécurité

- Implémenter la gestion des comptes et transactions bancaires

- Livrables intermédiaires :

- API REST fonctionnelle

- Scripts SQL

- Tests unitaires backend

### Phase 4 – Développement Frontend (Semaine 8 à 9)

- Objectifs :

- Développer l’interface utilisateur

- Intégrer le frontend avec l’API

- Gestion des sessions utilisateur

- Livrables intermédiaires :

- Interface web fonctionnelle

- Tests fonctionnels frontend

### Phase 5 – Tests et validation (Semaine 10 à 11)

- Objectifs :

- Tests de sécurité

- Tests de performance

- Validation fonctionnelle complète

- Livrables intermédiaires :

- Rapport de tests

- Corrections et optimisations

### Phase 6 – Déploiement et livraison finale (Semaine 12)

- Objectifs :

- Déploiement du système

- Documentation finale

- Présentation au client

- Livrables intermédiaires :

- Application déployée

- Documentation utilisateur et technique

## 4.2. Livrables attendus

Description de ce qui est attendu comme livrable. Ce que vous allez remettre au client. Le livrable peut contenir du code, des données, des bases de données, de la documentation, etc. Un livrable peut aussi contenir des services opérationnels, comme un serveur web fonctionnel déjà déployé avec les méthodes d’authentification pour y accéder.

- Livrables techniques

- Code source complet (Frontend et Backend)

- Scripts SQL de création et d’initialisation de la base de données

- API REST documentée

- Application web fonctionnelle

- Livrables fonctionnels

- Système d’authentification sécurisé

- Gestion des comptes bancaires

- Gestion des transactions (consultation, virements)

- Interface utilisateur accessible via navigateur

- Livrables documentaires

- Documentation technique (architecture, API, base de données)

- Guide d’installation

- Guide utilisateur

- Rapport de tests (sécurité et performance)

- Livrables opérationnels

- Serveur web déployé et fonctionnel

- Accès sécurisé (HTTPS)

- Comptes de test pour démonstration

# 5. Modalité de validation

Pour être sûr que l’application bancaire répondra bien aux attentes du client plusieurs méthodes de validation seront utilisées durant ce projet.

Premièrement, des tests d’acceptation utilisateur seront réalisés afin de vérifier que l’application est facile à utiliser et que les fonctionnalités principales correspondent aux attentes des utilisateurs. Le client pourra ainsi tester l’app et donner des retours selon sa satisfactions.

Ensuite, une vérification des fonctionnalités sera effectuée. Chaque fonctionnalité importante, comme l’authentification, la gestion des comptes ou les transactions, sera testée pour s’assurer qu’elle fonctionne correctement et qu’elle respecte les exigences du cahier de charge.

En ce qui concerne la protection des données et la stabilité de l’app, il y aura également des tests de sécurités et de performances.

Enfin, les commentaires du client seront évidemment pris en comptes pour apporter des ajustements avant la fin du projet.

# 6. Conclusion

Pour conclure, ce cahier de charge présente les éléments essentiels du projet de développement d’une application bancaire. Il permet de bien définir les objectifs, les attentes du client et les différentes étapes à suivre tout au long du projet.

Grâce au travail d’équipe et à une bonne répartition des tâches, le groupe vise à livrer une application bancaire fonctionnelle, sécurisée et simple d’utilisation. Ce document servira de guide afin d’assurer le respect des exigences, de la qualité du produit, etc...